# 蓝鲸项目 2023Q1 阶段状态报告

汇报日期：2023-01-04

项目名称：蓝鲸

项目负责人：孙晨

一、整体进度

本阶段实际完成 87% 的计划任务，进度偏差 -7%。

二、里程碑

• M3（2022-12-05）：完成

• M4（2023-02-03）：在途，预计延迟 1 周

三、风险

1) 依赖的第三方接口稳定性偏低；2) 人员请假对进度造成轻微冲击。

四、资源请求

需要追加测试环境 2 套、QA 人力 0.5 人月。

（注：本文档为项目阶段汇总，不是某次会议的会议记录。）