# 蓝鲸项目 2024Q1 阶段状态报告

汇报日期：2024-02-23

项目名称：蓝鲸

项目负责人：周昊

一、整体进度

本阶段实际完成 76% 的计划任务，进度偏差 -4%。

二、里程碑

• M3（2024-01-24）：完成

• M4（2024-03-24）：在途，预计延迟 1 周

三、风险

1) 依赖的第三方接口稳定性偏低；2) 人员请假对进度造成轻微冲击。

四、资源请求

需要追加测试环境 2 套、QA 人力 0.5 人月。

（注：本文档为项目阶段汇总，不是某次会议的会议记录。）