# 麒麟项目 2023Q1 阶段状态报告

汇报日期：2023-02-18

项目名称：麒麟

项目负责人：赵伟

一、整体进度

本阶段实际完成 82% 的计划任务，进度偏差 -5%。

二、里程碑

• M3（2023-01-19）：完成

• M4（2023-03-20）：在途，预计延迟 1 周

三、风险

1) 依赖的第三方接口稳定性偏低；2) 人员请假对进度造成轻微冲击。

四、资源请求

需要追加测试环境 2 套、QA 人力 0.5 人月。

（注：本文档为项目阶段汇总，不是某次会议的会议记录。）